## Slide 1
Подпомагане на регионалното развитие чрез изграждане на капацитет в системата на професионалното образование и обучение (ПОО)

## Slide 2
Идентифициране на иновативни решения за развитие и повишаване на знанията

## Slide 3
Подкрепата на Европейската Комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само гледните точки на авторите. Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Проект Nº: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118

## Slide 4
Консорциум

## Slide 5
Идентифициране на иновативни решения за развитие
Стандарт за управление на проекти
Повишаване на знанията (секторни, междусекторни, местни)
Съдържание
01
02
03
04
Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 6
Глава 1: Идентифициране на иновативни решения за развитие
Идентифицирането на иновативни решения за развитие в даден регион изисква систематичен подход, който включва:
изследване,
анализи,
и сътрудничество с местни заинтересовани лица.
Определение:

## Slide 7
Извършете оценка на нуждите: Започнете с идентифициране на основните предизвикателства и възможности, пред които е изправен регионът. Това може да включва анализиране на данни за икономически, социални и екологични показатели, както и провеждане на проучвания или фокус групи с местни заинтересовани страни.
Проучете най-добрите практики: Потърсете примери за успешни решения за развитие в подобни региони или индустрии. Това може да включва преглед на казуси, академична литература или консултации с експерти в областта.
Някои стъпки (1-2/6):
Глава 1: Идентифициране на иновативни решения за развитие

## Slide 8
Ангажирайте местни заинтересовани страни: Работете в тясно сътрудничество с местни държавни служители, лидери на общността и други заинтересовани страни, за да разберете по-добре техните нужди и приоритети. Това може да включва провеждане на публични срещи или семинари, провеждане на проучвания или интервюта или ангажиране с местни медии.
Насърчавайте партньорства: Идентифицирайте потенциални партньори, включително местни фирми, неправителствени организации и академични институции, които биха могли да ви помогнат да разработите и приложите иновативни решения.
Някои стъпки (3-4/6):
Глава 1: Идентифициране на иновативни решения за развитие

## Slide 9
Пилотни и тестови решения: След като идентифицирате потенциални решения, тествайте ги в малък мащаб, за да оцените тяхната ефективност и осъществимост. Това може да включва работа с малка група заинтересовани страни или стартиране на пилотен проект в конкретен квартал или индустрия.
Увеличете мащаба на успешните решения: Ако пилотният проект е успешен, работете за разширяване на решението до по-голям мащаб и измерете въздействието му върху региона. Не забравяйте да продължите да ангажирате местни заинтересовани страни през целия процес, за да сте сигурни, че решението остава уместно и ефективно.
Някои стъпки (5-6/6):
Глава 1: Идентифициране на иновативни решения за развитие

## Slide 10
Местните заинтересовани страни са лица, групи или организации, които имат интерес или дял в определена географска област или регион. Те са лица или групи, които са пряко засегнати от решенията, взети в региона, и следователно имат личен интерес от неговото развитие и прогрес.
Взаимодействието с местните заинтересовани страни е от съществено значение, за да се разберат уникалните предизвикателства и възможности, пред които е изправен даден регион, и да се разработят иновативни решения, съобразени със специфичните му нужди.
Местни заинтересовани страни
Глава 1: Идентифициране на иновативни решения за развитие

## Slide 11
Местните заинтересовани страни могат да включват:
Членове на общността: Това са лицата, които живеят и работят в региона, включително жители, работници и собственици на фирми.
Местни държавни служители: Това включва избрани служители, специалисти по градско планиране и други общински служители, които отговарят за надзора на развитието на региона.
Неправителствени организации (НПО): Това са организации с нестопанска цел, които работят по въпроси, свързани с развитието на региона като икономическо развитие, социални услуги и опазване на околната среда.
Местни заинтересовани страни (1/2)
Глава 1: Идентифициране на иновативни решения за развитие

## Slide 12
…
Академични среди: Това включва университети и изследователски институции, които може да имат опит в области, свързани с развитието на региона като градско планиране, екологични изследвания или икономическо развитие.
Частен сектор: Това включва предприятия и корпорации, които оперират в региона и могат да имат дял в неговото развитие и растеж.
Взаимодействието с местните заинтересовани страни е от съществено значение, за да се разберат уникалните предизвикателства и възможности, пред които е изправен даден регион, и да се разработят иновативни решения, съобразени със специфичните му нужди.
Местни заинтересовани страни (2/2)
Глава 1: Идентифициране на иновативни решения за развитие

## Slide 13
Фокус групите са качествен изследователски метод, който включва групова дискусия, водена от обучен модератор за събиране на задълбочена информация по определена тема. Модераторът ръководи дискусията, като насърчава участниците да споделят своите мнения, нагласи и опит по разглежданата тема.
Фокус групите обикновено се състоят от 6-12 участници, които споделят някои общи характеристики като демографски данни или опит. Те могат да се провеждат лично или онлайн и обикновено са аудио или видео записани за анализ.
Фокус групи (1/3)
Глава 1: Идентифициране на иновативни решения за развитие

## Slide 14
Фокус групите са полезни за изследване на сложни теми и придобиване на представа за нагласите, вярванията и поведението на хората. Те могат да се използват в различни контексти, включително проучване на пазара, изследване на социалните науки и проучване на общественото мнение.
Фокус групите имат някои ограничения, включително потенциала за групово мислене, влиянието на модератора и потенциала за пристрастни отговори. Следователно, внимателното планиране, дизайнът и изпълнението на фокус групите са от съществено значение за получаване на валидни и надеждни данни.
Фокус групи (2/3)
Глава 1: Идентифициране на иновативни решения за развитие

## Slide 15
Някои от предимствата от използването на фокус групи включват:
Богата база данни: Фокус групите позволяват задълбочено събиране на качествени данни, осигурявайки по-нюансирано разбиране на изследваната тема.
Групова динамика: Фокус групите се възползват от груповата динамика, позволявайки на участниците да надграждат идеите на другите и да оспорват предположенията.
Гъвкавост: Фокус групите могат да бъдат адаптирани, за да отговарят на различни изследователски въпроси и контексти.
Ефективност: Фокус групите могат да се провеждат относително бързо и рентабилно в сравнение с други изследователски методи, като индивидуални интервюта.
Фокус групи(3/3)
Глава 1: Идентифициране на иновативни решения за развитие

## Slide 16
Глава 2: Повишаване на знанията (секторни, междусекторни, местни)
Повишаването на знанията може да се постигне по няколко начина в зависимост от областта на интерес. Ето няколко начина за повишаване на знанията в различни сектори:
Секторни познания:
За да повишите знанията си в определен сектор, можете да:
посещавате индустриални конференции, уъркшопове и семинари, за да научите за новите тенденции, технологии и най-добри практики в сектора;
четете публикации за индустрията, доклади от изследвания и новинарски статии, за да сте в крак с най-новите разработки;
се свържете с експерти в индустрията, колеги и ментори чрез събития в мрежата, професионални организации или онлайн форуми;
Преминете курсове и в съптветната сфера, за да задълбочите знанията и уменията си.

## Slide 17
Междусекторни познания:
За да повишите знанията си в различни сектори, можете да:
потърсите възможности за сътрудничество с професионалисти от други индустрии и да научите за техните перспективи и практики;
посетите интердисциплинарни конференции или събития, за да научите за нововъзникващите тенденции и иновации, които обхващат различни сектори;
четете междудисциплинарни публикации, изследователски доклади или новинарски статии, които изследват пресечната точка на различни области.
участвате в междусекторни инициативи или проекти, които имат за цел да се справят със сложни социални или екологични предизвикателства.
Глава 2: Повишаване на знанията (секторни, междусекторни, местни)

## Slide 18
Познания за населеното място/регион:
За да повишите познанията си за конкретно населено място, можете да:
свържете с местни експерти, политици или лидери на общността, за да научите повече за историята, културата и предизвикателствата, пред които е изправена общността;
участвате в обществени събития или доброволчески проекти, за да придобиете опит и знания за местните проблеми и нужди;
четете местни новинарски публикации или емисии в социалните медии, за да бъдете информирани за местните развития и инициативи;
провеждате теренни проучвания или проучвания за събиране на данни за местни тенденции, нагласи или поведение.
Чрез комбинирането на тези стратегии можете да повишите знанията и уменията си в различни сектори и контексти, което ви позволява да разбирате по-добре сложните предизвикателства и да намирате иновативни решения.
Глава 2: Повишаване на знанията (секторни, междусекторни, местни)

## Slide 19
Глава 3: Стандарт за управление на проекти
Подход към:
Идентифициране на иновативни решения за развитие,
Повишаване на знанията (секторни, междусекторни, локални) и
Идентифициране на общите елементи за интелигентна специализация за различни сектори и на основните регионални предизвикателства
Допълнителни слайдове ще дадат на участниците представа за проекта:
стандарти за управление,
PMBO като пример за методология за управление на проекти и
OpenProject като безплатно и отворено софтуерно решение за управление на проекти.

## Slide 20
Методологията за управление на проекти дава насоки за управление на проекти и е един от важните фактори за успешното завършване на проектите.
Най-широко използваните методологии за управление на проекти в света са:
Съвкупност от знания за управление на проекти (Project Management Body of Knowledge – PMBOK)
Проекти в контролирана среда версия 2 (Projects IN a Controlled Environment, version 2 – PRINCE2)
Решението относно методологията за управление на проекта зависи от:
1. Цялостната организационна стратегия, т.е. доколко сме конкурентоспособни като организацив за регионално развитие;
2. Размера на екипа по проекта и/или обхвата, който ще се управлява;
3. Приоритета на проекта;
4. Важността на проекта за компанията;
5. Гъвкавостта на методологията и нейните компоненти.
Глава 3: Стандарт за управление на проекти

## Slide 21
Справка: Ersin Karaman, Murat Kurt (2015)
Сравнение: PRINCE2 срещу PMBOK (1)
Глава 3: Стандарт за управление на проекти

## Slide 22
Справка: Ersin Karaman, Murat Kurt (2015)
Сравнение: PRINCE2 срещу PMBOK (4)
Глава 3: Стандарт за управление на проекти

## Slide 23
Справка: Ersin Karaman, Murat Kurt (2015)
Сравнение: PRINCE2 срещу PMBOK (5)
Глава 3: Стандарт за управление на проекти

## Slide 24
Глава 4: Книга на знанията по управление на проекти
Книгата на знанията за управление на проекти (Project Management Body of Knowledge – PMBOK) е ръководство, публикувано от Института за управление на проекти (Project Management Institute – PMI), което предоставя набор от стандартна терминология, насоки и практики за управление на проекти.
Като цяло PMBOK предоставя рамка за управление на проекти, която може да се адаптира към различни индустрии и типове проекти. Той подчертава важността на ефективната комуникация, ангажираността на заинтересованите страни, управлението на риска и непрекъснатото подобряване.
PMBOK е организиран в 10 области на знанието, 5 групи процеси и общо 49 процеса.

## Slide 25
1. Управление на интеграцията на проекти | 6. Управление на ресурсите на проекта
2. Управление на обхвата на проекта | 7. Управление на комуникацията на проекта
3. Управление на графика на проекта | 8. Управление на риска на проекта
4. Управление на разходите по проекта | 9. Управление на обществените поръчки по проекта
5. Управление на качеството на проекта | 10. Управлението на заинтересованите страни в проекта
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти
PMBOK 10 области на знания - всяка от тези области на знанието е разделена на няколко процеса, които се използват за иницииране, планиране, изпълнение, наблюдение и контрол и приключване на проекти. Тези процеси включват входни данни, инструменти и техники и изходни данни..

## Slide 26
PMBOK има 5 групи с процеси.
1. Иницииране: Тази група процеси включва процеси, които се изпълняват за дефиниране на нов проект или нова фаза на съществуващ проект. Това включва идентифициране на заинтересованите страни, разработване на харта на проекта и провеждане на проучване за осъществимост.
2. Планиране: Тази група процеси включва процеси, които се изпълняват, за да се установи обхватът на проекта, да се определят целите и да се разработи курс на действие, необходим за постигане на тези цели. Това включва създаване на подробен план на проекта, включително график на проекта, бюджет и план за ресурси.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 27
PMBOK има 5 групи с процеси.
3. Изпълнение: Тази група процеси включва процеси, които се извършват за изпълнение на плана на проекта чрез координиране на хора и ресурси, управление на резултатите от проекта и наблюдение на напредъка спрямо плана.
4. Мониторинг и контрол: Тази група процеси включва процеси, които се изпълняват за проследяване, преглед и регулиране на напредъка и изпълнението на проекта. Това включва наблюдение на дейностите по проекта, идентифициране на отклонения от плана и предприемане на коригиращи действия, ако е необходимо.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 28
PMBOK има 5 групи с процеси.
5. Приключване на проекти: Тази група процеси включва процеси, които се изпълняват за финализиране на всички дейности по проекта, получаване на официално приемане на резултатите от проекта от клиента или спонсора и предаване на завършения проект на съответните заинтересовани страни. Това включва архивиране на записи на проекта, извършване на преглед на проекта и документиране на извлечените поуки и заключения.
PMBOK има 49 подпроцеса.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 29
Процеси на PMBOK в групата на процесите за иницииране:
Разработване на хартата на проекта;
Определяне на заинтересованите страни.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 30
Процеси на PMBOK в групата на процесите за планиране (1/2):
Разработване на план за управление на проекта;
Управление на обхвата на плана;
Събиране на изисквания;
Определете обхвата;
Създаване на WBS (Work Breakdown Structure);
План за управление на графика;
Дефиниране на дейности;
Последователни дейности;
Оценка на продължителността на дейността;
Разработване на график;
Планиране управлението на разходите;
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 31
Процеси на PMBOK в групата на процесите за планиране (2/2):
Оценка на разходите;
Определяне на бюджета;
Планиране управлението на качеството;
Планиране управлението на ресурсите;
Оценка на ресурсите за дейността;
Планиране управлението на комуникациите;
Планиране управлението на риска;
Идентифициране на рисковете;
Извършване на качествен анализ на риска;
Извършване на количествен анализ на риска;
Планиране на ответни действия при риск;
Планиране на управление на доставките;
Планиране ангажиране на заинтересованите страни.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 32
Процеси на PMBOK в групата на процесите за изпълнение:
Насочване и управление на работата по проекта;
Извършване на осигуряване на качеството;
Придобиване на ресурси;
Развитие на екипа;
Управление на екипа;
Управление на комуникациите;
Провеждане на обществени поръчки;
Управление на ангажираността на заинтересованите страни.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 33
Процеси на PMBOK в групата на процесите за мониторинг и контрол:
Наблюдаване и контролиране работата по проекта;
Извършване на интегриран контрол на промените;
Валидиране на обхвата;
Контрол на обхвата;
Контрол на графика;
Контрол на разходи;
Контрол на качеството;
Контрол на ресурсите;
Мониторинг на комуникациите;
Контрол на рискове;
Контрол на доставките;
Мониторинг на ангажираността на заинтересованите страни.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 34
Процеси на PMBOK в групата на процесите за финализиране на проекта:
Финализиране на проекта или фазата;
Финализиране на обществени поръчки.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 35
Най-добрите практики, препоръчани от PMBOK (1/4)
Книгата на знанията за управление на проекти (PMBOK) препоръчва редица най-добри практики за управление на проекти, които включват:
Дефиниране на целите на проекта: Ясното дефиниране на целите на проекта и критериите за успех са важни, за да се гарантира, че всички участници разбират какво се цели с изпълнението на проекта.
Разработване на план на проект: Разработването на цялостен план на проекта, който включва график на проекта, бюджет и план за ресурси, е от решаващо значение, за да се гарантира, че проектът върви по план и е завършен навреме и в рамките на бюджета.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 36
Най-добрите практики, препоръчани от PMBOK (2/4)
Книгата на знанията за управление на проекти (PMBOK) препоръчва редица най-добри практики за управление на проекти, които включват:
Ефективна комуникация: Ефективната комуникация е от решаващо значение, за да се гарантира, че всички участващи в проекта са информирани, ангажирани и работят заедно за постигане на едни и същи цели.
Управление на рисковете: Идентифициране, оценяване и управление на рисковете през целия жизнен цикъл на проекта може да помогне за смекчаване на потенциални проблеми и да гарантира, че проектът върви по план.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 37
Най-добрите практики, препоръчани от PMBOK (3/4)
Книгата на знанията за управление на проекти (PMBOK) препоръчва редица най-добри практики за управление на проекти, които включват:
Ангажиране на заинтересованите страни: Ангажирането на заинтересованите страни по време на проекта може да помогне да се гарантира, че техните нужди и очаквания са разбрани и адресирани, което може да доведе до по-голяма подкрепа и участие в проекта.
Мониторинг и контролиране на изпълнението на проекта: Непрекъснато наблюдение на изпълнението на проекта спрямо плана на проекта и коригирането при необходимост може да помогне да се гарантира, че проектът върви по план и е завършен успешно.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 38
Най-добрите практики, препоръчани от PMBOK (4/4)
Книгата на знанията за управление на проекти (PMBOK) препоръчва редица най-добри практики за управление на проекти, които включват:
Непрекъснато усъвършенстване: Документиране на научените уроци и извършване на подобрения в проектните процеси и процедури може да помогне за подобряване на бъдещи проекти и избягване на подобни проблеми или предизвикателства.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 39
Пример за проект за регионално развитие, ръководен от PMBOK (1/2)
Един пример е проектът на Регионалния транзитен орган на Съвета на правителствата в Югоизточен Мичиган (Southeast Michigan Council of Governments – SEMCOG).
SEMCOG е съвет на местните власти в югоизточен Мичиган, който работи за подобряване на транспорта, използването на земята и икономическото развитие в региона. През 2012 г. SEMCOG получи финансиране от федералното правителство за създаване на регионален транзитен орган, който да наблюдава и координира обществения транспорт в няколко окръга в региона.
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти

## Slide 40
Глава 4: Книга на знанието за управление на проекти
Пример за проект за регионално развитие, ръководен от PMBOK (1/2)
За да се управлява този проект, SEMCOG използва рамката PMBOK, за да разработи план на проекта, да идентифицира заинтересованите страни, да управлява рисковете и да наблюдава и контролира изпълнението на проекта. Планът на проекта включва подробен график и бюджет, както и стратегии за ангажиране на заинтересованите страни и управление на комуникацията по време на проекта.
Следвайки принципите и процесите на PMBOK, SEMCOG успя успешно да създаде регионален транзитен орган и да подобри обществения транспорт в региона. Този проект е добър пример за това как PMBOK може да се използва за управление на сложни проекти за регионално развитие и за постигане на успешни резултати.

## Slide 41
Благодарим Ви!
@Regio.Digi.Hub